ERP/MES/PLM/WMS/HR/OA一体化数字智能平台架构方案

## 一、方案核心定位与建设原则

### 1.1 核心定位

搭建多系统业务一体化+数据一体化+AI智能化企业数字平台，打通ERP、MES、PLM、WMS、HR五大核心业务系统，彻底消除信息孤岛。大模型不自建算力、不部署本地模型，全程通过API Key远程调用云端大模型服务，依托轻量化算力中台完成数据整合、智能体编排、业务调度与结果输出，兼顾低成本、易落地、高安全、可迭代，完全适配制造业数字化转型测评及政策申报要求。

### 1.2 核心建设原则

- 轻量化架构：无需GPU集群、无需本地模型训练与推理，仅通过API对接通用/行业大模型，大幅降低建设与运维成本；

- 系统全贯通：实现ERP、MES、PLM、WMS、HR接口互通、数据同源、流程联动、业务闭环；

- AI赋能业务：以中台智能体为核心，调用大模型实现数据分析、智能问答、流程优化、风险预警、报告自动生成；

- 安全可控：本地数据不出企业内网，仅脱敏后结构化数据调用外部大模型API，保障生产、工艺、经营数据安全；

- 适配测评申报：架构与功能完全匹配内蒙古制造业数字化转型4大一级指标、16项二级指标，满足L2-L3成熟度贯标、上云用数赋智、典型场景建设等政策要求。

## 二、整体技术架构（三层标准架构·API大模型版）

整体采用用户端（多端统一门户）→ 企业算力中台（核心枢纽）→ 云端大模型API服务层轻量化三层架构，替代传统自建大模型集群模式，架构简洁、落地性极强。

### 2.1 架构层级逻辑说明

- 第一层：用户端（多端统一接入层）：统一操作入口，承载所有业务交互、数据展示、指令下发，无复杂计算与模型运行；

- 第二层：企业算力中台（本地核心层）：部署企业内网，负责五大系统集成、数据治理、智能体编排、权限管控、任务调度、数据脱敏，是业务与AI的中转核心；

- 第三层：云端大模型API层（外部服务层）：依托公有云/行业大模型API服务，通过API Key鉴权调用，仅提供推理能力，企业无需搭建、运维模型算力。

### 2.2 可视化架构流程图

多端用户端（PC门户/车间看板/移动端/工控屏）↓ 内网加密传输企业算力中台（集成总线+数据中台+智能体引擎+安全审计）↓ 脱敏结构化数据+标准化Prompt云端大模型API服务（远程推理）↓ 结构化智能结果回传算力中台↓ 前端用户端展示/落地执行

### 2.3 各层级详细架构设计

#### 2.3.1 第一层：用户端多端统一门户

实现五大系统统一入口、统一账号、统一权限、统一消息、统一看板，摒弃各系统独立登录、数据割裂问题。

包含终端类型：企业管理PC端、车间生产看板、员工移动端APP、现场工控触摸屏、运维监控端。

核心能力：业务操作、数据查询、流程审批、异常预警、AI智能问答、可视化报表、生产/库存/人力/经营全景驾驶舱。

#### 2.3.2 第二层：企业算力中台（本地核心，全程内网部署）

中台为平台核心，承载所有本地化业务能力、数据能力、AI调度能力，分为六大核心模块，完成五大系统一体化融合与大模型调用前置处理。

模块1：统一网关与集成总线

- 对接ERP、MES、PLM、WMS、HR五大系统各类接口，支持HTTP、WebService、MQ、数据库直连等协议；

- 实现跨系统数据实时同步、消息推送、流程联动，解决系统孤岛；

- 统一请求鉴权、限流、负载均衡、日志追踪，保障平台稳定运行。

模块2：统一身份与权限中台

- 搭建企业统一组织、岗位、用户、角色体系，RBAC精细化权限管控；

- 实现五大系统账号单点登录、权限互通、操作留痕，满足合规审计要求。

模块3：业务流程中台

- 统一流程引擎，搭建跨系统业务流程：研发变更、订单评审、生产领料、完工入库、绩效核算、采购结算等；

- 实现流程自动化流转、自动审批、异常拦截、节点提醒。

模块4：企业数据中台（核心得分模块）

- 主数据管理：统一物料、客户、供应商、设备、人员、工艺主数据，实现五系统数据同源；

- 数据治理：数据清洗、去重、标准化、分类归档，形成生产、库存、经营、人力、工艺统一数据资产；

- 数据脱敏：对工艺机密、客户信息、财务数据自动脱敏，仅推送结构化无害数据至大模型API；

- 数据存储：业务数据库、时序数据库、文件数据库协同存储，支撑报表统计与AI分析。

模块5：AI智能体调度引擎（核心智能模块）

- 任务拆解：将用户复杂业务需求拆解为多系统查询、数据分析、逻辑推理子任务；

- 工具调用：自动调用ERP/MES/PLM/WMS/HR业务接口，获取对应业务数据；

- Prompt组装：基于业务场景自动生成标准化提问指令，适配大模型API调用规范；

- 结果解析：接收大模型返回数据，校验合规性、结构化整理，适配企业业务展示场景；

- 本地RAG知识库：本地存储工艺文档、SOP、设备手册、制度规范，结合业务数据辅助大模型精准推理，降低幻觉。

模块6：安全审计与运维监控模块

- 全链路操作日志、模型调用日志、数据访问日志留存；

- 平台运行状态、接口调用状态、数据同步状态实时监控；

- 异常告警、风险拦截、合规自查，适配数字化转型绩效验收。

#### 2.3.3 第三层：云端大模型API服务层（无本地部署）

企业无需采购GPU、无需部署模型、无需运维推理服务，仅通过专属API Key加密调用云端通用/工业大模型能力，所有核心业务数据、原始数据留存本地，仅脱敏结构化数据外发调用。

核心调用能力：自然语言问答、数据智能分析、故障原因诊断、工艺优化建议、流程风险预警、自动生成各类业务报表、文档解析与总结、异常溯源分析。

调用机制：API Key唯一鉴权、HTTPS加密传输、调用频次限流、请求日志留存、失败自动重试、异常熔断兜底。

## 三、五大系统一体化业务闭环逻辑

依托算力中台集成能力，实现五系统深度联动，形成全业务闭环，是数字化转型业务维度核心得分点。

- PLM→ERP：研发BOM、工艺路线、物料参数、版本变更自动同步ERP，自动更新物料清单、生产成本参数，杜绝手工录入误差；

- ERP→MES：销售订单、生产计划、物料需求、工艺标准自动下发MES，驱动车间生产执行；

- MES→WMS：生产领料、退料、工序完工、质检合格数据自动同步WMS，触发库存增减、批次追溯、库位变更；

- WMS→ERP：实时库存数据、物料消耗数据、入库出库数据回传ERP，自动核算物料成本、库存资金；

- MES→HR：车间报工、工序工时、产量绩效数据同步HR，自动统计员工计件工资、生产绩效；

- 全系统联动AI：中台汇总五系统全量数据，通过API调用大模型，实现全业务智能分析与优化。

## 四、平台全模块功能清单（无遗漏完整版）

### 4.1 统一门户与基础功能模块

- 多端统一登录、单点登录、权限分级管控

- 个性化工作台、待办审批、消息通知、任务提醒

- 企业全景驾驶舱、生产/库存/人力/财务/质量可视化看板

- 操作日志、审计日志、系统监控、异常告警

### 4.2 PLM研发管理一体化功能

- 产品图纸、文档、配方资料上传、版本管理、权限管控

- BOM清单编制、审核、变更、追溯、自动同步ERP

- 工艺路线设计、工序标准、工艺参数管理、工艺变更联动生产

- 研发项目管理、研发进度跟踪、研发资料归档

- AI能力：图纸文档智能解析、工艺合理性分析、变更风险预警

### 4.3 ERP经营供应链一体化功能

- 客户管理、销售订单、销售出库、应收款管理

- 供应商管理、采购订单、来料入库、应付款管理

- 物料主数据、物料需求计划、库存资金核算、成本管理

- 财务总账、费用核算、经营数据统计

- AI能力：经营数据分析、成本波动预警、采购风险预判、营收报表自动生成

### 4.4 MES生产制造一体化功能

- 生产订单接收、排产管理、工序派工、生产进度跟踪

- 车间报工、工时统计、设备状态监控、生产异常上报

- 来料质检、工序质检、成品质检、质量缺陷记录、质量追溯

- 工艺执行管控、生产数据实时采集、产能统计分析

- AI能力：生产瓶颈分析、质量缺陷溯源、设备异常预判、产能优化建议

### 4.5 WMS仓储物流一体化功能

- 原料入库、成品入库、退货入库、批次管理、条码管理

- 生产领料、补料、退料、销售出库、调拨出库

- 库位管理、库存盘点、呆滞料统计、库存预警

- 物料追溯、仓储作业记录、库存数据实时同步ERP/MES

- AI能力：库存积压预警、缺料风险预判、仓储周转效率分析

### 4.6 HR人力资源一体化功能

- 员工档案、组织架构、岗位管理、人员异动管理

- 考勤管理、排班管理、请假加班统计

- 生产绩效、计件工资核算、绩效考核管理

- 员工培训、技能档案、数字化培训记录

- AI能力：人力负荷分析、人效统计、岗位匹配优化分析

### 4.7 AI智能体核心功能（API调用版）

- 企业专属智能问答：自然语言查询生产、库存、工艺、人力、经营数据

- 全业务智能分析：自动汇总五系统数据，输出生产、质量、成本、库存分析报告

- 风险智能预警：缺料、积压、质量异常、成本波动、人力冗余/短缺预警

- 流程优化建议：基于历史数据，输出生产排产、仓储管理、工艺优化、人员调配建议

- 文档智能处理：工艺文件、制度、报表自动解析、总结、纠错

- 本地RAG知识库赋能：结合企业私有工艺、设备资料，提升AI分析精准度，减少幻觉

## 五、核心数据流转全流程（API调用闭环）

- 用户在前端发起查询/分析/问答需求，指令传输至算力中台；

- 中台智能体拆解需求，自动调用ERP/MES/PLM/WMS/HR对应接口，抓取业务数据；

- 中台对原始数据进行清洗、脱敏、标准化处理，生成可对外传输的结构化数据；

- 智能体组装标准化Prompt，通过API Key加密调用云端大模型推理服务；

- 云端大模型完成数据分析、逻辑推理、内容生成，返回结构化结果；

- 中台校验结果合规性，结合本地知识库优化输出内容；

- 最终智能分析结果、报表、优化建议推送至前端门户展示，同步留存日志；

- 全程原始业务、工艺、经营数据留存企业内网，无外泄风险。

## 六、管理与应用分离架构

管理中心进行多数据中心、多用户、多组织管理，以及进行低代码表单、流程设计等；

应用端实现所有功能操作，分数据中心登录，登录后可切换该数据中心的组织机构进行业务功能使用。

用户登录后的页面，顶部显示大模块导航；左侧为二级可收缩展开的菜单，右侧主页面为具体的应用功能。